Evaluación de riesgos

| Riesgo | Prioridad | Impacto | Probabilidad | Plan de acción | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación de equipo | 5 | En caso de no realizarse una implementación correcta en las Especificaciones del equipo el tiempo en la instalación podría retrasar los procesos de producción provocando pérdidas considerables a la empresa | 3 | Revisar perfectamente la especificaciones del equipo, como son voltaje de operación, consumo eléctrico, consumo neumático etc. | -Líder de proyectos -Ingeniero de proceso |
| Capacitación | 5 | En caso de no capacitar correctamente a los operadores podrían causar un daño al equipo o incluso un accidente por la mala operación del equipo. | 4 | Capacitación de operadores y personal de mantenimiento por personal especializado designad por el fabricante. El record de capacitación debe ser revisado y firmado por todos los asistentes. Se debe aplicar un examen de conocimientos a todo el personal que vaya a estar en contacto con el equipo | -Líder de proyectos - Personal de producción |
| Documenta-cion: Control de cambios, Análisis de tareas e Instrucciones de trabajos (AT e IT) | 5 | Al traer nuevas máquinas el personal de producción desconoce su funcionamiento y podría causar daños a equipos nuevos y equipos actualizados y podría causar retrasos de producción causando grandes pérdidas económicas a la empresa | 4 | Realizar las IT y las AT de acuerdo al manual de usuario entregado por el proveedor de maquinaria | - Líder de proyecto - Personal de producción |

Tabla Evaluación de riesgos