Aquí tienes tu Acta de Constitución del Proyecto con formato profesional tipo PMI (Project Management Institute), lista para copiar en Word y exportar a PDF.

PROJECT CHARTER (ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO)

Metodología: PMI – Project Management Institute

1. Información general del proyecto

- Nombre del proyecto: Nueva atracción – Alberca recreativa

- Fecha de emisión: 20 de abril de 2026

- Versión del documento: 1.0

- Patrocinador (Sponsor): Dueño de la empresa

- Director del proyecto: Gerente de proyectos

2. Justificación del proyecto

El restaurante requiere incrementar su afluencia de clientes y mejorar su competitividad en el mercado. La implementación de una alberca recreativa tiene como objetivo atraer nuevos clientes, mejorar la experiencia del consumidor y aumentar las ventas.

Se espera que el proyecto contribuya a un incremento del 100% en las utilidades del restaurante mediante la duplicación de su clientela.

3. Objetivo del proyecto

Construir e implementar una alberca recreativa dentro de las instalaciones del restaurante, generando un área de atracción adicional que incremente la afluencia de clientes y las ventas generales del negocio.

4. Alcance del proyecto

Incluye:

- Diseño y construcción de una alberca recreativa.

- Instalación de sistemas de filtración y mantenimiento de agua.

- Adecuación de área recreativa dentro del restaurante.

- Implementación de área de almacenamiento para químicos.

- Plan de mantenimiento y limpieza inicial.

No incluye:

- Operación diaria del restaurante.

- Expansión adicional de infraestructura no relacionada con la alberca.

- Servicios de entretenimiento externos adicionales.

5. Entregables principales

- Alberca recreativa completamente construida y funcional.

- Sistema de filtración instalado y operando.

- Bodega para almacenamiento de químicos.

- Manual básico de operación y mantenimiento.

- Programa de limpieza inicial.

6. Requisitos del proyecto

- Alimentación eléctrica de 220 volts para sistemas de filtrado.

- Suministro continuo de agua potable.

- Espacio físico destinado para bodega de químicos.

- Implementación de programa de limpieza y mantenimiento.

7. Supuestos

- La dirección del restaurante se encargará de los trámites de licencia de construcción.

- No existirán retrasos significativos en la obtención de permisos.

- Los proveedores mantendrán disponibilidad de materiales durante la ejecución del proyecto.

8. Restricciones

- Presupuesto limitado a $350,000 MXN.

- Tiempo máximo de ejecución: 9 meses.

- Cumplimiento de normativas locales de construcción.

9. Riesgos iniciales

- Incremento en el costo de materiales de construcción durante el proyecto.
Mitigación: Firma de contrato con proveedor para fijar precios durante la ejecución.

10. Cronograma de alto nivel

- Inicio del proyecto: Mes 1

- Construcción y ejecución: Meses 2 al 8

- Pruebas y cierre: Mes 9

11. Presupuesto estimado

- Costo total estimado del proyecto: $350,000 MXN

12. Interesados (Stakeholders)

- Dueño de la empresa (Sponsor)

- Gerente general del restaurante

- Recursos Humanos

- Departamento de Compras

- Departamento de Finanzas

- Gerente de proyectos

- Líder del proyecto

- Ingeniero de obra

13. Aprobaciones

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Dueño de la empresa | Sponsor | __________ | __________ |
| Gerente de proyectos | Director del proyecto | __________ | __________ |

14. Autorización del proyecto

Con la firma de este documento se autoriza formalmente el inicio del proyecto “Nueva atracción – Alberca recreativa” conforme a los lineamientos establecidos.

FIN DEL DOCUMENTO